Российская Федерация

Брянская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФОКИНО

(СНДГФ)

Р Е Ш Е  Н И Е

от   29.12.2021г.                                           № 6 – 769

г.Фокино

О внесении изменений в Решение Совета

народных депутатов города Фокино

от  21.09.2018г №6-28 «Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры городского округа «город Фокино»

Брянской области» (2018-2027 годы)»

Руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев письмо администрации города Фокино № 3110 от 22.12.2021г.,

- Совет народных депутатов

- Р Е Ш И Л:

- 1. Внести изменения в программу «Комплексное развитие систем коммунальной    инфраструктуры городского округа «город Фокино» Брянской области» (2018-2027 годы)», утвержденную Решением Совета народных депутатов города Фокино от 21.09.2018г № 6-28, согласно приложению.

- 2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

- 3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации г.Фокино в сети Интернет.

- Глава города Фокино                                                                                          О.В. Попович

- Приложение

- к Решению СНДГФ

- от  29.12.2021г. № 6-769

- Изменения

- программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры городского округа «город Фокино» Брянской области» (2018-2027 годы)»

- В паспорте программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Всего предполагаемый объем финансирования 1367,976млн.руб., в том числе: федеральный и областной бюджет – 280,476 млн.руб. местный бюджет – 23,500 млн.руб. внебюджетные источники – 1064,0 млн. руб. |
| --- | --- |

- Приложение 1 программы изложить в новой редакции:

- ОБЩАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГО ГОРОД ФОКИНО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Инвестиционные проекты | Цель реализации проекта | Финансовые затраты на реализацию (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
|  | ВСЕГО |  | 1367,976 | 556,630 | 532,400 | 5,300 | 8,800 | 18,146 | 246,700 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 280,476 | 34,540 | 25,853 | 0,500 | 3,000 | 9,183 | 207,400 |
|  | Местный бюджет |  | 23,500 | 1,090 | 1,447 | 0,300 | 1,300 | 1,363 | 18,000 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1064,000 | 521,000 | 505,100 | 4,500 | 4,500 | 7,600 | 21,300 |
|  | Телоснабжение |  | 74,66 | 43,36 | 21,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 4,50 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 52,56 | 27,26 | 20,90 | 0,50 | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
|  | Местный бюджет |  | 1,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 21,00 | 16,00 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 0,60 | 1,30 |
| 1 | Реконструкция котельной мкр-на Шибенец по ул.Карла Маркса, 36А в г.Фокино Брянской области | Замена и оптимизация оборудования котельной, снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 47,03 | 27,03 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 47,03 | 27,03 | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новой модульной котельной по ул.Крупской в г.Фокино Брянской области для переподключения на неё сетей теплоснабжения от котельной ООО "БАЦЗ" | Перевод потребителей от производственной котельной ООО "Брянский асбестоцементный завод" на новую котельную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с заменой труб на отдельных участках | Повышение надеж- ности ресурсоснаб- жения, уменьшение количества аварий на теплосетях, уменьшение потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 12,63 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4,5 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 5,53 | 0,23 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0,9 | 3,0 |
|  | Местный бюджет |  | 1,1 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 6 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 0,60 | 1,30 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в г.Фокино по ул.Ленина от ТК-34 до д.2, от ТК-33 до д.4, от ТК-32 до д.6, от ТК-32 до д.8, от центральной тепловой сети к д.14, от ТК-18 до д.15, от центральной тепловой сети к д.16, по пл.Ленина от ТК-19 до д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 0,940 | 0 | 0,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0,874 | 0 | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,066 | 0 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в г.Фокино по ул.Карла Маркса от ТК-36 к д.2, от ТК-39 к д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 0,538 | 0 | 0 | 0,538 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0,500 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в г.Фокино по ул.Крупской от ТК-18 до д.5, от ТК-19 до д.5А, от ТК-59 до д.6, от ТК-18 до д.7, от ТК-19 до д.7а, от ТК-19А до д.7В, от ТК-16 до д.8, от ТК-21 до д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 0,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,837 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение |  | 88,616 | 9,17 | 7 | 3 | 7 | 12,346 | 50,1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 58,963 | 7,28 | 3 | 0 | 3 | 8,283 | 37,4 |
|  | Местный бюджет |  | 10,653 | 0,89 | 1 | 0 | 1 | 1,063 | 6,7 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 1 | Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области (на ул.Островского, мощностью 65м3/час глубиной 160м) | Обеспечение жителей города Фокино качественным бесперебойным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 6,24 | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 5,93 | 5,93 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция сетей водоснабжения | Повышение надеж- ности ресурсоснаб- жения, уменьшение количества аварий на сетях, уменьшение потерь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 33 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 10 |  | 3 |  | 3 | 2 | 2 |
|  | Местный бюджет |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от насосной станции до промышленной площадки завода ОАО «МПЦ» в г.Фокино Брянской области | Повышение надеж- ности ресурсоснаб- жения, уменьшение количества аварий на сетях, уменьшение потерь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0,5 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,1 |  | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Куйбышева, ул.Кирова в г.Фокино Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 3,3 |  |  |  | 3,3 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Приобретение специализированной техники (экскаватора-бульдозера и др.) | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 16,93 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 11,85 | 1,35 |  |  |  |  | 10,5 |
|  | Местный бюджет |  | 5,08 | 0,58 |  |  |  |  | 4,50 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта и строительство центральной водопроводной сети по ул. Северная в г.Фокино | централизованное водоснабжение новых микрорайонов города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта и строительство централизованного водоснабжения по ул. Уютная и СТК "Груша" (строительство водопроводных сетей, артезианской скважины, водонапорной башни) | централизованное водоснабжение новых микрорайонов города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |
|  | Местный бюджет |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция системы водоснабжения городского округа город Фокино (реконструкция водозаборов, насосных станций) | улучшение качества холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 14,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,346 | 8,0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 14,183 |  |  |  |  | 6,283 | 7,9 |
|  | Местный бюджет |  | 0,163 |  |  |  |  | 0,063 | 0,1 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
|  | Водоотведение |  | 192,100 | 3,000 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 185,500 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 168,953 | 0,000 | 1,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 167,000 |
|  | Местный бюджет |  | 11,147 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 12,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 7,500 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений в городе Фокино | обеспечение качества и надежности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 80,7 |  |  |  |  |  | 80,7 |
|  | Местный бюджет |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 4,30 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений в мкр-не Шибенец города Фокино | обеспечение качества и надежности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 80,7 |  |  |  |  |  | 80,7 |
|  | Местный бюджет |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 4,30 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт канализационных сетей с заменой труб на отдельных участках | уменьшение количества аварий на сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 2,5 |  |  |  |  | 0,50 | 2,00 |
| 4 | Реконструкция коллектора по ул.Урицкого в городе Фокино, реконструкция системы коллекторов | обеспечение качества и надежности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 5 | Капитальный ремонт канализационной безнапорной сети по ул. К.Маркса ,37-9 | уменьшение количества аварий на сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция канализационных насосных станций | обеспечение качества и надежности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 7 | Капитальный ремонт напорной канализации до очистных сооружений м/р Шибенец в городе Фокино | обеспечение качества и надежности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,50 |
| 8 | Приобретение специализированной техники (вакуумная машина КО-522Б и др) | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 10,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 7,553 |  | 1,953 |  |  |  | 5,6 |
|  | Местный бюджет |  | 2,547 |  | 0,15 |  |  |  | 2,40 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство водоотвода с территории ПС Цементная в р.Болва в городе Фокино | обеспечение качества и надежности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  | 1004,6 | 500,1 | 500,6 | 0,6 | 0,1 | 3,1 | 0,1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1004 | 500 | 500,5 | 0,5 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220/110/35/6кВ Цементная по ул.Рябка д.6 в г.Фокино Брянской области | увеличение мощностей, улучшение качества услуг, уменьшение количества аварий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Замена ТП-№ЦРП-1 40 кВА 6/0,4 кВ на РП-2x630 кВА в г. Фокино ул. Фокино д.1 | улучшение качества услуг, уменьшение количества аварий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 3 | Замена ТП-№13 630 кВА 6/0,4 кВ на КТП-2x400 кВА в г.Фокино ул. К.Маркса д.10а | улучшение качества услуг, уменьшение количества аварий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 4 | Замена трансформаторов ТП | улучшение качества услуг, уменьшение количества аварий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 2 |  | 0,50 | 0,50 |  | 1,00 |  |
| 5 | Замена уличных светильников на светодиодные | повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Устройство уличного газопровода с целью газификации жилого дома №4 по ул.Привокзальной в г.Фокино | Перевод потребителей от производственной котельной АО "Мальцовский портландцемент" на автономное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сбор и утилизация (захоронение) ТКО |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6,5 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6,5 |
| 1 | Устройство мусоросортировочной линии на полигоне ТКО в г.Фокино | улучшение экологической ситуации на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,00 |
| 2 | Электрификация и освещение территории полигона ТКО в г.Фокино | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,50 |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок на территории города Фокино | улучшение качества обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
|  | Федеральный, региональный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,50 | 1,00 |