ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению Совета народных депутатов

от   27.12.2013г № 5 –

Изменения и дополнения

в  комплексный инвестиционный план развития городского округа «город Фокино» на 2010-2020годы

1. По  тексту комплексного инвестиционного плана развития городского округа «город Фокино» на 2010-2020годы объемы и источники финансирования изложить в новой редакции:

Предполагаемый объем финансирования 3050866,2 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет 3474,0 тыс. рублей;

областной бюджет (по согласованию) 371848,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет (по согласованию) 1026783,4тыс. руб;

прочие источники 1648760,2 тыс.рублей.

| 2. Основные мероприятия комплексного инвестиционного плана развития городского округа "город Фокино" (2010-2020годы) изложить в новой редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние мероприятий | Прогнозный объем инвестиций, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. |  |  |  | 2014-2020гг |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | федеральный бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | федеральный бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | федеральный бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | федеральный бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | федеральный бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) |
|  | Всего по программе | 3050866,2 | 299,0 | 41788,9 | 12060,2 | 53396,2 | 0 | 45953 | 823 | 189359 | 0 | 123463 | 0 | 63906 | 213 | 2681 | 0 | 182749 | 2962 | 157962 | 1013900 | 1159350 |
|  | 1. Снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 1005,6 | 0,0 | 1005,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Мероприя-тия по организации временного трудоустройства и снижения напряженности на рынке труда в г.Фокино | 1005,6 |  | 1005,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 1577433,6 | 0 | 0 | 0 | 26378 | 0 | 0 | 0 | 123488 | 0 | 0 | 0 | 30634 | 0 | 0 | 0 | 78184 | 0 | 0 | 510000 | 808750 |
| 1 | Организация нового производства по выпуску керамзита, облицовочного керами-ческого кирпича, пеноблоков и других стройматериалов | 1000000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 | 500000 |
| 2 | Организа-ция производст-ва асбестоцементных труб на базе ООО"БАЦЗ | 1317,0 |  |  |  | 1317,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация производства железобетонных изделий и полуфункциональной нанодисперсионной добавки в бетон на базе ООО "Фокинский завод железобетонных изделий" | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 5000,0 |
| 3 | ЗАО "МПЦ" | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация главного привода цементной мельницы ф4×13,5м (1ед.) | 192657,0 |  |  |  | 1553,3 |  |  |  | 109000 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 82100,0 |
|  | Приобрете-ние мешко-погрузчика (3 колена), 2ед. | 6074,5 |  |  |  | 6074,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка центробежных компрессоров большой производительности в центральной компрессорной | 27028,5 |  |  |  | 1252,2 |  |  |  | 2923,0 |  |  |  | 1482,3 |  |  |  | 221,0 |  |  |  | 21150,0 |
|  | Сроительство ж.д. пути на Домановский участок карьера мела с укладкой 4-х стрелочных переводов | 27745,6 |  |  |  | 16180,6 |  |  |  | 11565,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение думпкаров 2ВС-105 (6ед) | 207,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,75 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение самосва-лов "КамАЗ 6520-029" (3ед) | 7948,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400,0 |  |  |  | 2548,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение тепловоза ТЭМ- 18 (1ед) | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение крана на автомобильном крану г/п 250т | 150000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 150000,0 |
|  | Установка грейферных кранов (2ед) | 20913,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968,31 |  |  |  | 445,0 |  |  |  | 18500,0 |
|  | Приобретение и монтаж мостового крюкового (магнитного) крана г/п 10т | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие весового хозяйства | 5490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 |  |  |  | 2518,0 |  |  |  | 2000,0 |
|  | Внедрение прогрессивных внутримельничных устройств с загрузкой мелющих тел высокой износостойкостью | 10895,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10895 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение импортной дозирующей линии для тарирования цемента в МКР типа "Биг-Бег" | 2105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2105 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение карьерных самосвалов САТ 730, 2 ед. | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  | 30000,0 |
|  | 3. Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 15910,3 | 0,0 | 263,3 | 529,2 | 0,0 | 0,0 | 4484,9 | 823,2 | 0,0 | 0,0 | 3463,4 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 2681,3 | 0,0 | 1815,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных | 1288,0 |  | 263,3 |  |  |  | 456,4 |  |  |  | 345,8 |  |  |  | 122,5 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2 | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 1528,8 |  |  | 529,2 |  |  |  | 823,2 |  |  | 117,6 |  |  |  | 58,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 3 | Производство кованых изделий с элементами художественной ковки | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства для создания собственного дела | 2950,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  | 40,0 | 810,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 5 | Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства | 4800,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 6 | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на повышение энергетической эффективности производства | 1528,5 |  |  |  |  |  | 1528,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение части затрат на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства | 3615,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 1690,0 |  | 1815,0 |  |  |  |  |
|  | 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 201468,1 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41468,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса г.Фокино | 201468,1 |  | 40000,0 |  |  |  | 41468,1 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 13000,0 | 299,0 | 520,0 | 11531,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда | 13000,0 | 299,0 | 520,0 | 11531,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 770350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 66750 | 0 | 0 | 350000 | 350000 |
| 1 | Комплексная жилая застройка участка площадью 7га | 770350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  | 66750 |  |  | 350000 | 350000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малоэтажная жилая застройка участка площадью 2га | 70350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  | 1750 |  |  |  | 65000 |
|  | 7. Торговля и потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство торгового центра площадью 500м2 | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство магазина "Меркурий", торговой площадью 612,4м2 | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |
|  | 8. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 443911,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 600,0 | 153900 | 153900 | 600,0 |
| 1 | Строительство очистных сооружений в городе Фокино | 309000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 153900 | 153900 | 600,0 |
| 2 | Модерниза-ция фильтрового оборудования на ЗАО "Мальцовс-кий портланд-цемент" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструк-ция электрофильтра на вращающейся печи №7 | 79790,9 |  |  |  | 17177,9 |  |  |  | 62613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация рукавных фильтров упаковочных машин | 3848,9 |  |  |  | 1528,9 |  |  |  | 2320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация рукавного фильтра ФРКИ-360 на цементной мельнице №7 | 214,0 |  |  |  | 214,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модерниза-ция электрофильт-ров вращающихся печей | 3385,8 |  |  |  | 2447,8 |  |  |  | 938,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проекта и установка обеспыливающего оборудования на колосниковом холодильнике печи №7 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  | 12500,0 |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта и установка рукавных фильтров на местах загрузки цементных мельниц №11-16 | 21672,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16172 |  |  |  | 5500,0 |  |  |  |  |
|  | Установка системы обеспыливания на тарирование цемента в мешки МКР | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 9. Государственные и муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 4787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2362 | 2362,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Открытие многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг | 4787,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  | 2362 | 2362,0 |  |  |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3474,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 2962,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию | 371848,6 | 41789 | 45953,0 | 123463,4 | 2681 | 157962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию | 1026783,4 | 12060 | 823,2 | 0,0 | 0 | 1013900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 1648760,2 | 53396,2 | 189359,0 | 63906,0 | 182749 | 1159350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3050866,2 | 107544 | 236135,2 | 187369,4 | 185643 | 2334174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Объем необходимых инвестиций для реализации проектов с участием федерального бюджета в 2010-2020г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проектов | Период исполнения, год | Общий объем финансирования проектов, млн.руб | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие инвестиции |
| 1 | Проект организации нового производства по выпуску керамзита, облицовочного керамического кирпича, пеноблоков и других стройматериалов на имеющихся материальных и трудовых ресурсах | 2015-2017 | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |
| 2 | Организация производства железобетонных изделий и полуфункциональной нанодисперсионной добавки в бетон на базе ООО "Фокинский завод железобетонных изделий" | 2014 | 15 |  |  | 10 | 5 |
| 3 | Проект комплексной жилой застройки земельного участка (площадью 7га) | 2012-2016 | 770,4 |  |  | 350 | 420,4 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка участка площадью 2га | 2012-2016 | 114,7 |  |  | 50 | 64,7 |
| 4 | Проект строительства новых очистных сооружений в г.Фокино | 2014-2016 | 309 | 0,6 | 153,9 | 153,9 | 0,6 |
| 5 | Открытие многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг | 2013-2015 | 4,7 | 2,3 | 2,4 |  |  |
|  | Итого |  | 3099,1 | 2,9 | 156,3 | 1513,9 | 1426 |

| Количество созданных постоянных рабочих мест при реализации проектов за период 2010-2020г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проектов | Всего, чел | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014-2020 |
|  | Итого | 275 | 26 | 0 | 37 | 26 | 186 |
| 1 | Организация производства железобетонных изделий и полуфункциональной нанодисперсионной добавки в бетон на базе ООО "Фокинский завод железобетонных изделий" | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Проект строительства торгового центра площадью 500кв.м | 26 | 26 |  |  |  |  |
| 3 | Проект строительства магазина "Меркурий", торговой площадью 612,4м2 | 26 |  |  |  | 26 |  |
| 4 | Проект организации нового производства по выпуску керамзита, облицовочного керамического кирпича, пеноблоков и других стройматериалов на имеющихся материальных и трудовых ресурсах | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 5 | Проект завершения строительства спортивного оздоровительного комплекса в г.Фокино | 37 |  |  | 37 |  |  |
| 6 | Проект строительства новых очистных сооружений в г.Фокино | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 7 | Открытие многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг | 6 |  |  |  |  | 6 |