| Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ «город Фокино» (2012 год), утвержденной постановлением администрации г.Фокино от 10.11.2011 г. № 665-П Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ «город Фокино» (2012 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. | руб./кв.м | руб./ кв.м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное образование городской округ «город Фокино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Фокино, ул. К. Маркса, 4 | 1963 | - | кирпич | 4 | 4 | 2709,20 | 2484,00 |  | 137 | «КОМП» | 2800000 |  | 2016000 | 364000 |  | 280000 |  | 140000 | 1033 |  |  | 11.2012 |
| 2. | г. Фокино, ул. К. Маркса, 5 | 1963 | - | кирпич | 4 | 4 | 2568,50 | 2377,30 |  | 106 | «КОМП» | 2800000 |  | 2016000 | 364000 |  | 280000 |  | 140000 | 1090 |  |  | 11.2011 |
| 3. | г. Фокино, ул. К. Маркса, 11 | 1973 | - | ж/б панели | 5 | 4 | 3472,60 | 3192,60 |  | 147 | «КОМП» | 4400000 |  | 3168000 | 572000 |  | 440000 |  | 220000 | 1267 |  |  | 11.2012 |
| Городской округ «город Фокино» |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8750,30 | 8053,90 |  | 390 | Х | 10000000 |  | 7200000 | 1300000 |  | 1000000 |  | 500000 | 1142 |  |  |  |